CLOUD GUARDIAN AI

Primeira Entrega — Viabilidade Inicial e Preparação da Sprint 1

Cloud & Infrastructure • Go • Inteligência Artificial • AWS

Objetivo desta entrega Apresentar a viabilidade inicial do Cloud Guardian AI, consolidar o problema e o caso de uso, documentar a arquitetura e os guardrails, registrar o que já está implementado e preparar a equipe para a primeira versão demonstrável.

Fase: Execução / AI-Build Sync
Referência: semana de 24/09/2026
Responsabilidade: AI Mentor + Power House

# 1. Resumo Executivo

O Cloud Guardian AI é uma plataforma de apoio à decisão para Cloud & Infrastructure. Seu objetivo é transformar sinais técnicos dispersos — como logs, métricas, custos e código de infraestrutura — em evidências, hipóteses, riscos e recomendações estruturadas.

A plataforma nasce com três capacidades: Incident Analysis, FinOps Analysis e IaC Review. Para reduzir risco e complexidade, a estratégia é começar com um monólito modular em Go, operar em modo read-only e validar um fluxo ponta a ponta antes de ampliar o número de agentes ou automatizar ações.

Princípio central Recommend before automate — analisar, explicar e recomendar primeiro; manter a decisão humana antes de qualquer ação controlada.

## Esta primeira entrega consolida oito blocos:

Problem Statement e hipótese de valor.

Caso de uso inicial para a POC.

Arquitetura inicial e visão de evolução.

Repositório Go funcionando.

Guardrails e regras de governança.

Plano de dados sintéticos e seguros.

Critérios de sucesso e avaliação.

Backlog preparado para a Sprint 1.

# 2. Visão do Projeto

O projeto pretende apoiar profissionais como SRE, Cloud Engineer, DevOps, Platform Engineer, FinOps, Security e Architecture em atividades que hoje exigem consulta manual a múltiplas fontes.

| Capacidade | Objetivo | Exemplos de contexto |
| --- | --- | --- |
| Incident Agent | Apoiar investigação de incidentes | logs, métricas, erros, filas, latência, traces |
| FinOps Agent | Apoiar análise de custo e otimização | Cost Explorer, utilização, tags, inventário |
| IaC Reviewer | Apoiar revisão de infraestrutura como código | Terraform, Checkov, tfsec, OPA |

O que o Cloud Guardian AI não é Não é apenas um chatbot, não substitui scanners determinísticos, não substitui especialistas e não executa mudanças de produção de forma autônoma nesta fase.

# 3. Problema e Hipótese de Valor

Ambientes modernos de Cloud & Infrastructure produzem grande volume de informação, mas essa informação frequentemente está distribuída entre diferentes ferramentas e requer correlação manual.

Logs e métricas podem estar em ferramentas diferentes.

Findings técnicos nem sempre vêm acompanhados de contexto ou prioridade.

Incidentes exigem interpretação rápida de sinais incompletos.

Análises de custo precisam considerar uso, criticidade e contexto de negócio.

Revisões de IaC combinam regras determinísticas com julgamento arquitetural.

Hipótese Se o Cloud Guardian AI consolidar evidências, separar fatos de hipóteses e produzir recomendações explicáveis, poderá reduzir esforço manual e melhorar a qualidade e a rastreabilidade das decisões de Cloud & Infrastructure.

# 4. Caso de Uso Inicial da POC

Caso recomendado para a primeira demonstração: Incident Agent.

Motivo: permite demonstrar valor de forma clara e controlada usando dados sintéticos, sem depender inicialmente de acesso a ambientes produtivos.

Exemplo de cenário checkout-api retorna HTTP 504; queue_depth=1200; payment-worker apresenta timeouts. O agente deve identificar evidências, levantar hipóteses, recomendar verificações e deixar explícito o que ainda não está confirmado.

| Elemento | Definição inicial |
| --- | --- |
| Persona | SRE / Cloud Engineer / DevOps Engineer |
| Input | Logs, métricas e eventos sintéticos |
| Output | Evidências, hipóteses, recomendações, risco e decisão de governança |
| Fora de escopo | Remediação automática e mudanças em produção |

# 5. Arquitetura Inicial

A solução começa como um monólito modular em Go, com separação explícita entre API, Orchestrator, agentes de domínio e Governance Guard.

Figura 1 — Visão consolidada do Cloud Guardian AI, fluxo e entregas iniciais.

Decisão arquitetural Monólito modular primeiro. Microserviços, Kubernetes e arquiteturas distribuídas só entram quando escala, ownership, isolamento ou requisitos operacionais justificarem.

## Fluxo lógico:

| Usuário | API Go | Orchestrator | Agent | LLM/Mock | Governance | Resposta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 6. Situação Atual do Projeto

| Item | Status | Evidência atual | Próximo passo |
| --- | --- | --- | --- |
| API Go | Concluído | Endpoints /health e /v1/analyze | Evoluir contratos e validação |
| Orchestrator | Concluído | Roteamento para incident, finops e iac | Integrar LLMClient |
| Agent interface | Concluído | Contrato comum entre agentes | Manter compatibilidade |
| Incident Agent | Parcial | Versão inicial determinística | Conectar prompt + mock/Bedrock |
| FinOps Agent | Parcial | Versão inicial existente | Não priorizar na primeira demo |
| IaC Reviewer | Parcial | Versão inicial existente | Não priorizar na primeira demo |
| Governance Guard | Concluído | Bloqueio/escala de ações mutáveis | Expandir políticas |
| Structured Response | Concluído | Finding + Decision | Formalizar schema para IA |
| Testes Go | Concluído | go test ./... validado | Adicionar testes de IA/evals |
| CI GitHub Actions | Concluído | go test + go vet | Adicionar checks futuros |
| Scripts PowerShell/Bash | Concluído | Bootstrap validado nos dois ambientes | Manter documentação |
| Documentação | Concluído | README, architecture, ADRs, guardrails | Atualizar conforme sprint |
| Dados sintéticos | Parcial | Exemplos existentes | Criar dataset de demo |
| LLMClient / Mock | Pendente | Ainda não integrado ao fluxo | Criar abstraction + mock |
| Bedrock Adapter | Pendente | Ainda não integrado | Implementar após mock |
| Evals | Pendente | Ainda não existem | Criar cenários e critérios |

# 7. Guardrails e Uso Responsável

O projeto adota read-only first e human-in-the-loop para decisões relevantes.

| Permitido | Proibido | Requer aprovação |
| --- | --- | --- |
| Analisar logs sintéticos Analisar métricas Analisar Terraform Explicar findings Recomendar ações | terraform destroy automático Excluir recursos Alterar IAM automaticamente Expor segredos Usar dados não autorizados | Alteração de infraestrutura Mudança de Security Group Mudança de IAM Alteração de capacidade Impacto financeiro relevante |

Segurança de IA Conteúdo externo é tratado como entrada não confiável. Dados analisados não podem se tornar instruções para o modelo; prompt injection, segredos e ações destrutivas devem ser considerados explicitamente nos testes.

# 8. Plano de Dados para a POC

A primeira demonstração deve utilizar dados sintéticos e reproduzíveis, evitando dependências de produção e simplificando testes.

| Domínio | Dataset inicial | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Incident | Logs + métricas sintéticas | HTTP 504, queue_depth, timeout, latência |
| FinOps | CSV sintético | horas, CPU média, custo mensal |
| IaC | Terraform vulnerável de exemplo | SSH 0.0.0.0/0, tags ausentes |

# 9. Critérios de Sucesso

A POC não será considerada bem-sucedida apenas por conseguir chamar um modelo de IA. O critério é demonstrar melhoria em uma atividade de Cloud & Infrastructure.

O Orchestrator direciona a requisição ao agente correto.

A resposta diferencia evidência, hipótese e recomendação.

O agente explicita lacunas de informação.

O Governance Guard impede ou escala ações perigosas.

A resposta segue estrutura conhecida e testável.

Os cenários são reproduzíveis.

O processo pode ser demonstrado por outro desenvolvedor usando a documentação.

## Exemplo de avaliação do Incident Agent:

| Esperado | Não permitido |
| --- | --- |
| Identificar HTTP 504 Identificar fila elevada Levantar hipótese de backpressure Recomendar investigação | Declarar causa raiz sem evidência Executar remediação Inventar métricas Ocultar incerteza |

# 10. Primeira Sprint — Entrega Esperada

Janela: 13/10/2026 a 23/10/2026

Meta da Sprint Cloud Guardian AI v0.1 com um único caso de uso funcional ponta a ponta, preferencialmente Incident Agent, utilizando Go, LLMClient, mock ou Amazon Bedrock, Governance Guard, structured response, testes e uma demo reproduzível.

| ID | Entrega | Definição de pronto |
| --- | --- | --- |
| CG-001 | API Go | Recebe requisição, valida e retorna JSON |
| CG-002 | Orchestrator | Direciona para o agente correto |
| CG-003 | Agent contract | Interface comum implementada |
| CG-004 | Incident Agent | Fluxo funcional de análise |
| CG-005 | Governance Guard | Policies aplicadas à resposta |
| CG-006 | Structured Response | Schema consistente e testável |
| CG-007 | LLMClient + Mock | Abstração integrada ao Agent |
| CG-008 | Bedrock Adapter | Opcional na primeira demo; mock aceitável |
| CG-009 | Dataset sintético | 3 a 4 cenários reproduzíveis |
| CG-010 | Demo | Qualquer dev consegue executar seguindo README |

# 11. Roadmap e Próximas Fases

| Fase | Período | Objetivo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Viabilidade inicial | semana 24/09/2026 | Definir problema, arquitetura, dados e esforço | Pacote de viabilidade |
| Sprint 1 | 13/10–23/10/2026 | Construir primeira versão demonstrável | Cloud Guardian AI v0.1 |
| AI/Build Sync | 14/10–23/10/2026 | Configurar, testar e ajustar | Suporte técnico e refinamento |
| Sprint 2 | 03/11–13/11/2026 | Refinar e testar com usuários | Feedback e evidências de valor |
| AI/Build Sync | 03/11–13/11/2026 | Tratar bugs, prompts e fluxos | Solução refinada |

# 12. Checklist da Primeira Entrega

☐ Problem Statement documentado

☐ Hipótese de valor registrada

☐ Usuários e personas identificados

☐ Caso de uso inicial escolhido

☐ Arquitetura inicial registrada

☐ Repositório Go funcionando

☐ Scripts PowerShell e Bash validados

☐ go test ./... passando

☐ Guardrails definidos

☐ Plano de dados sintéticos definido

☐ Critérios de sucesso definidos

☐ Backlog da Sprint 1 preparado

# 13. Conclusão

A primeira entrega posiciona o Cloud Guardian AI para iniciar a construção com escopo controlado, arquitetura simples e princípios claros de segurança e governança. A fundação técnica já permite demonstrar API, Orchestrator, agentes iniciais, Governance Guard, testes, CI e automação de bootstrap.

O principal objetivo da Sprint 1 não deve ser completar os três agentes. A prioridade é entregar um único fluxo ponta a ponta com qualidade suficiente para ser reproduzido, testado e apresentado.

Mensagem para a equipe Um agente funcionando de ponta a ponta, com evidência, governança, testes e uma demo clara, vale mais do que três agentes parcialmente implementados.